[ 2026년 3월 26일 프로젝트 수행 일지 ]

| 프로젝트 타이틀 | 국가별 AI 경쟁력 분석 및 예측 챗봇 서비스 |
| --- | --- |
| 프로젝트 팀명 | 이탈자 |
| 프로젝트 팀원 | 윤경찬, 김나영, 박성준, 연승혁, 오혜미, 조건희, 최준희 |

1. 프로젝트 수행 계획 및 현황

| 팀원 | 프로젝트 수행 내용 |  | 프로젝트 수행 계획 |
| --- | --- | --- | --- |
| 윤경찬 | AI 에이전트 구축 | 데이터셋 문제로 주제 변경 (국가별 AI 경쟁력 분석 -> 통신사 고객 이탈 확률 예측) + 데이터 수집 | OpenAI / 에이전트 |
| 김나영 | 모델 선정 및 학습, 평가 |  | 분류 모델 선정 및 학습 |
| 박성준 | UI 기초 토대 |  | Streamlit UI / 프론트 |
| 최준희 | 전처리/모델 학습용 데이터 셋 |  | 데이터/EDA |
| 오혜미 | 함수 기초 토대 |  | Web Search / 리서치 |
| 조건희 | ML학습 및 ML 활용하는 함수 구현 |  | ML 모델 / AI Agent |
| 연승혁 | UI 기초 토대 |  | Streamlit UI / 프론트 |

2. 이슈 공유

| 이슈 내용 | (강사님 피드백 내용) - 중요 피처들에 가중치 부여 -> 유의미한 결과 도출 - ml 모델이 내뱉는 결과값이 결론 도출 과정에서 쪽에서 유의미하게 사용되지 않을 수 있음. (자칫하면 llm의 지식에 기반한 답변이 전부일수도) - llm 설명만으로 조금 부족할 수 있음. - 국가별 최근 관련 뉴스 크롤링/수집 -> 감정분석 Agent (자연어처리) -> scoring해 의견 추가 가능하도록? |
| --- | --- |